Ketua : Giffari Aprillianto Rifaldi 2304116

Anggota : Ihsan Abdurrahman Bi Amrillah 2301308

Muhammad Rafif Zharif 2304358

**Penilaiaan Anggota**

Ihsan Abdurrahman Bi Amrillah : 100/100

Muhammad Rafif Zharif : 100/100

**Progress Report**

| **Kegiatan** | **PIC** | **Tanggal** | **Deskripsi** |
| --- | --- | --- | --- |
| Perancangan ide Aplikasi | Seluruh Anggota | 23 Mei 2025 | Penemuan ide, judul, detail aplikasi beserta fitur  Perancangan GUI  Perancangan Database |
| Pembuatan GUI | Ihsan Abdurrahman Bi Amrillah | 25-31 Mei 2024 | Membuat seluruh desain, berupa background, komponen |
| Pembuatan Logo | Muhammad Rafif Zharif | 31 Mei 2025 | Membuat Logo Notura |
| Pembuatan Database | Giffari Aprillianto Rifaldi & Muhammad Rafif Zharif | 1 Juni 2025 | Pembuatan Database yang nyata pada local |
| Develop Backend (Login & Register | Muhammad Rafif Zharif | 1 Juni 2025 | Pembuatan Backend dan Logika Login & Register |
| Develop Beranda | Giffari Aprillianto Rifaldi | 2-10 Juni 2025 | Membuat Table, edit, dan Delete |
| Develop CRUD Kategori & Aset | Muhammad Rafif Zharif | 2-10 Juni 2025 | CRUD Aset & Kategori |
| Develop Export data | Giffari Aprillianto Rifaldi | 10 Juni 2025 | Membuat Export CSV |
| Manual Book | Muhammad Rafif Zharif | 11 Juni 2025 | Membuat PPT Manual Book |
| Research Poster | Ihsan Abdurrahman Bi Amrillah | 11 Juni 2025 | Membuat Desain Reseach Poster |
| Video Presentasi | Semua Anggota | 12 Juni 2025 | Rekaman |